Estimativa de custo e orçamento

Recursos humanos: valor por hora do recurso x duração em horas

Hora de trabalho equipe caroninhas: R$ 32,00

Duração do total de sprints:

1: 50 horas

2: 56 horas

3: 40 horas

4: 50 horas

5: 62 horas

6: 57 horas

7: 76 horas

total: 391 horas

Custo total de recursos humanos: 32 x 391 = R$ 12.512,00

Recursos de capital:

Plano gratuito Azure (servidores e banco de dados)

Plano gratuito Atlassian (Gestão)

Plano gratuito Miro

total: R$ 0,00

Recursos de consumo:

Gastos de eletricidade:

Gasto estimado por hora = 0.5107

Gasto elétrico total = 0.5107 \* 391 = R$ 199.68

Plano gratuito Azure (servidores e banco de dados)

total: R$ 0,00

Custo total: R$ 12.711,68

Orçamento

margem de lucro: ~ 40%

Total: custos + lucro = ~ R$ 18.000,00

Cronograma de desembolsos:

Primeira apresentação: R$ 9.000,00

Segunda apresentação: R$ 9.000,00

Orçamento final: R$ 18.000,00